Elenco della documentazione che deve essere contenuta nella relazione di fine lavori e da allegare all’istanza ai fini dell’avvio e del completamento del procedimento di certificazione di avvenuta bonifica.

La relazione di Fine Lavori a firma del Direttore Lavori/Responsabile dei Lavori, dovrà contenere le seguenti informazioni ed allegati:

- Attuale proprietà dell’area (Ragione sociale e indirizzo), se diversa dal soggetto autorizzato alla bonifica.

- Ubicazione e delimitazione dell’intero sito e dell’area interessata dagli interventi:

- Comune ed indirizzo;

- Localizzazione su CTR 1:10.000;

- Foglio, mappali catastali,

- Dimensione dell’intervento (planimetria e sezioni dello stato finale con evidenziata l’area o le aree di intervento definitive comprensive delle eventuali varianti (Formato non superiore ad un foglio A3).

- Atti comunali/regionali di approvazione/autorizzazione del Piano di Caratterizzazione, del Documento di Analisi di Rischio e del Progetto Operativo di Bonifica o di Messa in Sicurezza Operativa o Permanente.

- Eventuali approvazioni/autorizzazioni in variante ai progetti di cui al punto precedente.

- Obiettivi di bonifica: CSC o CSR. Per le CSR occorre riportare tutti i valori per ogni singolo parametro per cui è stata condotta l’analisi di rischio.

- Causa dell’inquinamento e tipologia degli inquinanti.

- Descrizione e cronologia degli interventi eseguiti comprensiva delle eventuali varianti apportate, nonché precisazione sulle dimensioni e sui quantitativi di terreno contaminato interessato/rimosso.

- Rilievo plani altimetrico degli scavi di bonifica e cartografia riportante l’ubicazione dei punti di campionamento con l’indicazione dei valori riscontrati, relativamente al fondo e alle pareti degli scavi, e l’ubicazione di tutti i pozzi/piezometri presenti nel sito (con relative coordinate Gauss-Boaga).

- Referti analitici del laboratorio privato e pubblico e relativa conformità con sintesi tabellare dei dati.

- Impresa esecutrice che ha eseguito i lavori di bonifica (con copia dell’iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 9 - Imprese che effettuano attività di bonifica dei siti).

- Documentazione relativa alla gestione dei rifiuti: copia di formulari (4^ copia timbrata e firmata dal destinatario/scheda SISTRI), autorizzazioni degli impianti, valide al momento dell’effettuazione della movimentazione dei rifiuti e, relativamente ai trasportatori, contenente le targhe di tutti gli automezzi utilizzati; nominativi degli intermediari, in caso siano presenti, e le relative domande di iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti nella categoria 8. (preferibilmente su supporto informatico).

- Documentazione relativa alla provenienza dei terreni utilizzati per i riempimenti se previsti dal progetto approvato (con riferimento ad aspetti quali: quantitativi, provenienza, eventuali determinazioni analitiche…).